ANALYTICS MANAGEMENT SYSTEM

상일식품 분석관리시스템
구축 성과 및 발전계획 보고서

제품수불 · 생산일보 · 재료소모일지 기반 통합 분석체계

| 보고 대상 | 인베스터 유나이티드 |
| --- | --- |
| 작성 회사 | 상일식품 |
| 작성자 | 김현우 주임 |
| 작성일 | 2026년 8월 14일 |

본 문서는 투자 제안서가 아닌 내부 분석 도구의 구축 성과와 향후 통합 방향을 공유하기 위한 업무 보고서입니다.

1. 추진 개요

추진 목적 분산된 제품수불, 생산일보, 재료소모 자료를 연결하여 재고·생산·원재료의 흐름을 신속하게 확인하고, 반복 집계와 오류 검증 업무를 줄이는 내부 분석관리체계를 구축합니다.

1.1 추진 배경

자료별 파일과 집계 기준이 분리되어 비교와 검증에 시간이 소요됨

수작업 집계 과정에서 누락·중복·수식 오류가 발생할 가능성이 있음

재고, 생산실적, 원재료 소모를 연결한 원인 분석이 어려움

1.2 구축 목표

| 목표 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 통합 | 제품·기간·공정 기준으로 자료 연결 |
| 신속 | 자동 집계와 필터를 통한 조회시간 단축 |
| 정확 | 누락·중복·이상 변동 검증 |
| 활용 | 수율·생산성·재고·원가 영향 분석 |

2. 구축 현황

| 구분 | 상태 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 제품수불 분석기 | 구축·고도화 | 제품별 기초·입고·출고·기말재고 및 금액 분석 |
| 생산일보 분석기 | 구축 진행중 | 생산량·생산금액·생산수율·파과율·생산성 분석 |
| 재료소모일지 분석기 | 구축 예정 | 원재료 투입·사용·잔량·손실 및 표준 대비 편차 분석 |
| 통합 분석관리시스템 | 설계 단계 | 세 분석기의 기준정보와 핵심지표 연결 |

3. 통합 분석관리시스템 구성

시스템 방향 현재 분석기를 하나의 기준정보와 데이터 구조로 연결하는 ERP 연계형 내부 분석 플랫폼으로 구축합니다. 기존 ERP 전체를 대체하는 목적은 아닙니다.

3.1 데이터 처리 흐름

| 단계 | 주요 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 수집 | 제품수불·생산일보·재료소모 자료 업로드 | 원천자료 확보 |
| 표준화 | 품목코드·제품군·단위·일자 기준 통일 | 공통 기준정보 |
| 연계 | 품목·기간·공정 기준으로 데이터 연결 | 통합 분석자료 |
| 분석 | 수율·생산성·재고변동·재료손실 계산 | 핵심지표 및 이상항목 |
| 보고 | 요약과 상세내역을 보고서로 제공 | 관리 및 개선자료 |

3.2 주요 활용

생산량과 완제품 재고 증감이 일치하지 않는 품목 확인

배합 투입량 대비 생산수율이 하락한 날짜와 품목 추적

표준 또는 평균보다 원재료 사용량이 높은 품목 검증

생산금액 비중은 높지만 생산성이나 수율이 낮은 제품군 식별

4. 기대효과

| 구분 | 기대효과 |
| --- | --- |
| 업무 효율 | 반복 집계와 보고서 작성시간 단축 |
| 데이터 신뢰 | 동일한 계산 기준과 검증 규칙 적용 |
| 이상 대응 | 누락·오류·손실 변동의 조기 확인 |
| 원가 관리 | 생산수율·재료소모·생산성을 연결한 원가요인 분석 |
| 업무 표준화 | 개인별 분석방식을 공통 기준과 절차로 전환 |

5. 향후 추진계획

| 단계 | 추진 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 기존 분석기 안정화 및 품목·단위 기준 정리 | 동일 자료 재분석 시 결과 일치 |
| 2단계 | 재료소모일지 분석기 구축 | 원재료 사용량과 생산실적 연결 |
| 3단계 | 세 모듈의 데이터 및 핵심지표 통합 | 품목·기간 기준 통합 조회 |
| 4단계 | 권한·백업·변경이력·사용자 매뉴얼 정비 | 안정적인 사내 운영 |
| 5단계 | DB·ERP 연계 및 정기보고 자동화 검토 | 자동 집계와 보고 이력 관리 |

5.1 우선 추진사항

공통 품목코드, 제품군, 규격, 중량, 단위 기준 확정

생산수율·파과율·생산성 등 주요 지표의 계산식 문서화

재료소모일지와 생산일보를 연결할 공통 키값 설계

시범운영을 통한 오류 유형과 추가 요구사항 정리

6. 결론

제품수불 분석기와 생산일보 분석기를 통해 재고와 생산실적을 빠르게 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다. 향후 재료소모일지 분석기를 추가하면 원재료 투입부터 생산, 완제품 재고까지의 흐름을 연결할 수 있습니다.

최종 목표는 현장 데이터를 자동으로 정리·검증하고, 재고·수율·생산성·원가의 이상을 조기에 확인할 수 있는 상일식품형 분석관리시스템을 구축하는 것입니다.

향후 비전 개별 분석도구를 하나의 데이터 기준으로 통합하여 현장 관리와 경영 판단에 필요한 정보를 빠르고 일관되게 제공하는 체계를 구축합니다.

이상 보고드립니다.